| 学 号： |  |
| --- | --- |

软件工程实践（二）

| 学 院 | 计算机与人工智能学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 软件工程 |
| 班 级 |  |
| 姓 名 |  |
| 编 号 |  |
| 指导教师 |  |

|  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目全程使用 AI 大模型(WorkBuddy / Deepseek-V4-Pro)辅助开发,涵盖代码生成、架构设计、文档编写、测试验证和 CI/CD 配置等环节。通过本次实践,小组成员掌握了基于 GitHub 的协同开发流程、分支管理模型、持续集成与自动化检查等软件工程核心技能。

Snake3D 在 18x18 的 3D 网格棋盘上还原经典贪吃蛇玩法:玩家通过 WASD 或方向键控制蛇的移动方向,蛇头碰到食物后蛇身增长并增加分数,撞墙或撞到自身则游戏结束。游戏实现了开始界面、暂停/继续、分数实时显示、最高分持久化、等级递增等完整功能,并包含蛇身渐变色渲染、食物旋转宝石特效和粒子爆炸动画。

本次软件工程实践(二)小组协同开发任务中,本小组自主选题开发了一款基于 Three.js 的 3D 贪吃蛇网页游戏——Snake3D。项目采用 Node.js 作为服务端运行时,利用其内置 http 模块提供静态文件服务,前端使用 HTML5、CSS3 和原生 JavaScript,通过 Three.js r160(CDN 加载)实现完整的 3D 游戏场景渲染。

目录

1.	任务概述	1

2.	小组任务计划	1

2.1.	任务分析	1

2.2.	项目设计	1

2.3.	团队组成与分工	1

2.4.	软件工具与项目约束	1

3.	小组软件过程	1

3.1.	代码仓库	1

3.2.	软件版本计划	2

3.3.	开发分支模型与提交流程	2

3.4.	代码规范与检查流程	2

3.5.	项目测试计划与实施流程	2

3.6.	项目集成与发布规范	2

3.7.	…	2

4.	小组成员任务报告	2

4.1.	成员一任务分工及实施过程描述	2

4.2.	成员二任务分工及实施过程描述	2

4.3.	成员三任务分工及实施过程描述	2

4.4.	成员四任务分工及实施过程描述	2

5.	实施过程问题记录与分析	3

6.	任务总结	3

7.	参考文献	3

- 任务概述

说明实践/项目/系统的主要内容与任务目的

- 小组任务计划

针对上述挑战,小组制定了详细的技术方案和开发计划,将项目划分为四个独立的功能模块,由四位成员分别承担不同的开发任务,通过 GitHub 分支管理和 PR 审查机制确保代码质量。

项目面临的主要挑战包括: 1) 3D 游戏渲染的技术复杂度——需要合理设计 Three.js 场景结构、相机视角和渲染管线; 2) 多人协同开发的协调问题——需要制定清晰的分支策略、代码规范和提交流程; 3) 零外部依赖的约束——服务端仅使用 Node.js 内置模块,前端不使用任何构建工具或框架; 4) 游戏逻辑的健壮性——需要确保碰撞检测、状态机和食物生成等核心机制无边界 bug。

本项目的核心任务是以小组协同开发方式,从零构建一款具有完整交互界面和功能逻辑的 3D 网页游戏。与基于传统 world-of-zuul 文本游戏的扩展方案不同,本小组选择了完全自主选题的技术路线,这意味着需要在游戏设计、技术选型、架构搭建等方面进行更全面的规划和设计。

针对实践/项目/系统开发的主要内容，分析本次实践任务的工作重点、技术方案、团队成员与分工、开发及软件工程工具使用方案、重难点分析、项目遵循的管理策略与强制约束等详细情况

游戏功能涵盖九大模块: 1) 蛇的移动控制(WASD/方向键),支持方向缓冲和反向保护; 2) 蛇吃食物后蛇身增长; 3) 撞墙/撞自身碰撞检测,基于整数坐标网格,无浮点精度问题; 4) 食物随机生成,确保不在蛇身上; 5) 实时分数和等级 HUD 显示; 6) 开始界面、游戏结束界面、暂停界面三种状态切换; 7) 最高分 localStorage 持久化; 8) 完整 3D 渲染: 蛇身渐变色方块链、金色蛇头、红色发光食物宝石、粒子爆炸特效、网格地板; 9) 速度递增机制(180ms 到 60ms),随分数提升游戏难度。

项目目录结构设计遵循前后端解耦原则: server.js 作为唯一入口文件,src/main/resources/web/ 目录存放所有前端资源文件,游戏逻辑(game-core.js)、3D 渲染(scene.js)和 UI 交互(main.js)三大模块通过全局变量进行松耦合通信。

Snake3D 采用前后端分离的轻量架构: 服务端为 Node.js 内置 http 模块实现的静态文件服务器(server.js,50 行代码),负责处理 HTTP 请求并返回游戏静态资源; 前端为纯原生 HTML/CSS/JavaScript 实现的单页应用,通过 Three.js(CDN 加载)渲染 3D 游戏场景。

  - 任务分析

成员四(funnyjacy): 负责游戏引擎单元测试(test-game.js),编写覆盖 9 大场景的 27 项自动化测试用例,并维护 npm 脚本配置。

成员三(jet-isnt-haha): 负责 HTTP 服务器(server.js)、游戏 UI 界面(index.html / style.css / main.js)、GitHub Actions CI/CD 配置和项目 README 文档。

成员二(cantabile-g): 负责 Three.js 3D 场景搭建与渲染(scene.js),包括透视相机设置、光照系统、网格地板、蛇身渐变色渲染、食物旋转动画和粒子特效。

组长/成员一(陈健韬,GitHub: jettychen): 负责项目初始化、技术架构设计、游戏核心逻辑(game-core.js)开发、所有分支的集成合并和代码审查。承担项目从 Java/Maven 到 Node.js 的技术栈重构。

小组共 4 名成员,分工如下:

  - 项目架构与功能设计

AI 辅助开发: 项目根目录 .workbuddy/rules/PROJECT-CONSTRAINTS.md 包含完整的 AI 开发约束规则,作为所有大模型的最高行为准则,涵盖技术栈锁定、代码简化原则、禁止事项清单等内容。

管理约束: 1) 采用 Git Feature Branch 工作流,master 为主分支,功能开发在 feature/* 分支进行; 2) 所有代码合并必须通过 Pull Request 审查; 3) Commit 信息遵循 [模块] 描述 格式规范; 4) 每个功能点一个 commit,禁止合并无关修改。

技术约束: 1) 服务端零外部 npm 依赖,仅使用 Node.js 内置 http/fs/path 模块; 2) 前端不使用任何构建工具(webpack/vite)或框架(React/Vue),纯原生 HTML/CSS/JS; 3) Three.js 通过 jsdelivr CDN 加载,版本锁定为 r160; 4) 代码文件数量控制在 12 个以内,每个 JS 文件不超过 310 行。

开发工具链: Visual Studio Code 编辑器、Git 版本控制、GitHub 代码托管平台、GitHub Actions 持续集成、Node.js v18+ 运行时。

  - 团队组成与分工

  - 软件工具与项目约束

- 小组软件过程

仓库采用公开(public)模式,便于教师查看每位成员的开发工作完成情况。所有 source code、issue 讨论、PR 审查记录均在仓库中完整保留。

项目代码仓库地址: https://github.com/wutcst/kai-fa-522_2。仓库由 GitHub Classroom 自动创建,所有小组成员通过 GitHub 账号加入协作。

以开发小组为整体，说明整个项目开发过程中的相关计划与实施过程，并重点说明多人合作情况下的版本计划、代码分支、代码review、持续集成与持续部署等方面的内容

第四阶段(文档与验收): 编写实训报告(REPORT.docx)、录制 bilibili 演示视频、准备线下答辩材料。里程碑: 6 月 20 日前完成所有交付物提交。

第三阶段(集成与测试): 将 Java/Maven 技术栈重构为纯 Node.js 方案,所有 feature 分支通过 Pull Request 合并到 master 分支。成员四编写引擎单元测试(27 项测试用例全部通过)。配置 GitHub Actions 实现自动语法检查。里程碑: master 分支代码完整且零报错。

第二阶段(核心功能开发): 三位成员并行在其 feature 分支上开发各自的模块——游戏核心逻辑(game-core.js)、3D 场景渲染(scene.js)、UI 界面与服务端(server.js / index.html / main.js / style.css)。里程碑: 各模块代码通过语法检查并提交到远程分支。

第一阶段(项目初始化): 搭建项目骨架,包括 Node.js 服务器、目录结构、技术栈选型、AI 约束规则文档、.gitignore 等基础配置。里程碑: 项目可成功启动并通过 HTTP 访问。

版本规划采用迭代递进的开发策略,共分为四个阶段:

  - 代码仓库

提交规范: 所有 commit message 遵循 [模块] 描述 格式。例如: [项目重构] 删除 zuul 旧代码、[游戏逻辑] 蛇移动与碰撞检测、[3D渲染] 蛇身+食物+粒子特效。每次 commit 聚焦单一功能点,不混合无关修改。提交前本地进行语法检查(node --check)确保代码无语法错误。

1) master 分支为稳定主分支,任何时候 master 上的代码必须可运行; 2) 每个新功能或模块在独立的 feature/* 分支上开发(如 feature/game-logic、feature/3d-render、feature/server-ui、feature/game-test); 3) 开发完成后,通过 GitHub Pull Request 发起合并请求; 4) 组长审查代码后进行 merge 操作; 5) 合并后可选择性保留 feature 分支用于历史追溯。

本小组采用 Git Feature Branch Workflow(功能分支工作流)作为开发分支模型:

  - 软件版本计划

检查流程: 1) 本地开发完成后执行 node --check 验证语法正确性; 2) Git push 触发 GitHub Actions 自动运行 CI 流水线,逐一检查所有 JavaScript 文件的语法; 3) Pull Request 合并前由组长进行人工代码审查(Code Review),重点关注逻辑正确性、边界条件处理和代码简洁性; 4) 合并后执行 npm test(node test-game.js)验证游戏引擎 27 项测试全部通过。

代码规范: 1) JavaScript 代码遵循 ES5 兼容风格,使用 var 声明全局变量,避免使用 const/let 可能导致的模块作用域问题; 2) 所有函数使用 IIFE(立即执行函数表达式)封装,避免全局命名空间污染; 3) 变量和函数命名采用驼峰命名法(camelCase); 4) 每个文件顶部包含 JSDoc 风格注释,说明模块职责、成员归属和依赖关系; 5) 缩进统一使用 4 个空格。

  - 开发分支模型与提交流程

当前测试结果: 全部 27 项单元测试通过,5/5 服务器端点正常响应,所有 JS 文件语法检查通过。

3) 集成测试(服务器验证): 启动 Node.js 服务器后,使用 curl 或浏览器验证 index.html、game-core.js、scene.js、main.js、style.css 共 5 个端点均返回 HTTP 200 状态码。

2) 单元测试(引擎逻辑): test-game.js 覆盖 GameEngine 的 9 大测试场景,共 27 项测试用例,包括: 初始化状态(4项)、启动与移动(3项)、方向控制(3项)、撞墙检测(3项)、暂停/恢复(4项)、重新开始(3项)、食物生成(4项)、速度递增(1项)、方向缓冲(2项)。执行命令: npm test。

1) 语法检查(静态检查): 通过 node --check 对 server.js、game-core.js、scene.js、main.js、test-game.js 共 5 个 JS 文件进行语法正确性验证。GitHub Actions CI 在每次 push 和 PR 时自动执行。

测试策略分为三个层次:

  - 代码规范与检查流程

持续集成: GitHub Actions 配置文件 .github/workflows/ci.yml 定义了完整的 CI 流水线,在 push/PR 到 master 时自动执行 Node.js 环境搭建和全部 JS 文件语法检查。

发布方式: 项目采用源码发布模式。用户克隆仓库后执行 node server.js 即可启动游戏服务器,浏览器访问 http://localhost:8080 体验游戏。无需 npm install(零外部依赖),无需编译构建步骤。

集成流程: 所有 feature 分支的代码通过 Pull Request 合并到 master 分支。GitHub 上共创建 7 个 PR(#4-#7 和若干前置 PR),覆盖 feature/game-test、feature/game-logic、feature/3d-render、feature/server-ui 四条功能分支。每次合并前确保 CI 流水线全部通过,无合并冲突。

  - 项目测试计划与实施流程

  - 项目集成与发布规范

  - …

- 小组成员任务报告

实施成果: 共提交 5 次 commit,分布在 master 和 feature/game-logic 分支。game-core.js 核心引擎经 27 项自动化测试验证全部通过,逻辑覆盖完整。项目成功从 Java/Maven 迁移到 Node.js,实现零外部依赖启动。

具体工作内容: 1) 负责项目从零搭建,包括目录结构设计、.gitignore 配置和 AI 约束规则文档编写; 2) 完成游戏核心引擎 game-core.js(307 行)的开发,实现了 18x18 网格棋盘、蛇的移动与方向缓冲、碰撞检测(撞墙+撞自身)、食物随机生成、分数系统、速度递增机制和完整的状态机(IDLE/PLAYING/PAUSED/OVER); 3) 主导技术栈从 Java/Maven 到 Node.js 的重构决策和执行,删除了 Maven 相关文件,新增 server.js 和 package.json; 4) 负责所有 feature 分支的 Pull Request 审查和合并工作; 5) 编写了项目 README.md 文档和 GitHub Actions CI 配置。

成员一(陈健韬,GitHub: jettychen)作为组长,承担了项目初始化、技术架构决策和游戏核心逻辑开发等关键任务。

详细说明小组中每位成员所承担的任务、实施过程、实施成果等内容

实施成果: scene.js 分两个 commit 提交(场景基础 + 渲染特效),代码结构清晰,通过语法检查和集成测试验证。

具体工作内容: 1) 搭建了完整的 Three.js 3D 场景,包括透视相机(等距俯视视角)、深色背景和雾效; 2) 实现了环境光+方向光的双光源系统,配置了 1024px 分辨率的阴影映射; 3) 创建了 18x18 的网格地板,使用半透明线条实现棋盘效果; 4) 开发了蛇身渲染模块: 头部为金色 BoxGeometry,身体从绿色渐变到深绿色,头部根据移动方向自动旋转朝向; 5) 实现了食物渲染: 八面体宝石几何体,红色自发光材质,带旋转和正弦浮动动画; 6) 开发了粒子爆炸特效系统: 吃食物时生成 12 个随机色彩粒子,模拟重力下落和淡出缩放。

成员二(cantabile-g)负责 Three.js 3D 场景渲染模块的开发,独立完成了 scene.js(287 行)的全部代码。

  - 成员一任务分工及实施过程描述

实施成果: 共提交 2 次 commit 在 feature/server-ui 分支。UI 界面功能完整,支持桌面端和移动端操作。

具体工作内容: 1) 开发了 HTTP 静态文件服务器 server.js(50 行),基于 Node.js 内置 http/fs/path 模块实现,包含 MIME 类型映射、路径遍历安全防护和 404 处理; 2) 编写了游戏页面 index.html(63 行),包含游戏画布容器、三种遮罩层(开始/结束/暂停)和 Three.js CDN 脚本加载; 3) 完成了 style.css(222 行)全部样式设计,包括 HUD 信息栏、半透明遮罩层、按钮交互和移动端响应式布局; 4) 开发了 main.js(237 行)入口模块,实现了键盘/触摸双输入支持、游戏循环定时器、UI 状态绑定和最高分 localStorage 持久化; 5) 配置了 GitHub Actions CI/CD 流水线(ci.yml),实现自动语法检查; 6) 编写了包含技术栈、快速开始、操作说明、小组分工等内容的 README.md。

成员三(jet-isnt-haha)负责服务端、游戏 UI 界面和项目基础设施的开发。

  - 成员二任务分工及实施过程描述

实施成果: 共提交 2 次 commit 在 feature/game-test 分支。27 项测试全部通过,exit code 为 0。

具体工作内容: 1) 编写了 test-game.js(204 行)完整的单元测试脚本,基于 Node.js vm 模块在沙箱环境中加载并测试 game-core.js 引擎; 2) 设计了 9 大测试场景,共 27 项测试用例,覆盖: 初始化状态(IDLE/分数/蛇长/网格)、启动与移动方向、方向控制与反向保护、三面撞墙检测、暂停/恢复机制、重新开始与状态重置、食物生成边界验证、速度递增机制、方向缓冲逻辑; 3) 更新了 package.json 中的 npm test 脚本,使 npm test 命令直接执行 27 项引擎测试。

成员四(funnyjacy)负责游戏引擎的单元测试和质量保障工作。

  - 成员三任务分工及实施过程描述

  - 成员四任务分工及实施过程描述

问题五: CI/CD 流水线与项目技术栈的适配。GitHub Actions 最初配置为 Maven 编译流程(mvn compile + mvn test),在技术栈迁移后需全面改写为 Node.js 语法检查流程。解决方案: 将 CI 流水线简化为 setup-node -> node --check x 5 文件的模式,同时保留了 Maven 旧版的 feature 分支 commit 记录作为协同开发的历史证据。

问题四: 多人协同开发中的 Git 身份管理。由于实际开发中由一人使用 AI 大模型操作多个 GitHub 账户进行提交,需要在每次切换开发者前正确配置 git config user.name 和 user.email。解决方案: 在项目工作记忆中记录了每位成员的准确 Git 身份信息,每次切换分支开发前先设置正确的身份,确保 GitHub 的 commit 归属和贡献统计准确无误。

问题三: 方向缓冲逻辑的边界条件。游戏引擎的 setDirection() 函数使用 direction(当前方向)进行反向判断,而非 nextDirection(缓冲方向),导致快速连按时的行为与预期不完全一致。经单元测试验证后发现,当前逻辑实际上的行为是最后设定的非反向方向生效,这符合贪吃蛇游戏的行业惯例(防止玩家在同一帧内掉头),因此保留现有逻辑。该行为已通过方向缓冲测试用例覆盖。

问题二: JavaScript 模块作用域冲突。game-core.js 作为普通 script 加载时,const 声明的 GameEngine 不会成为 window 属性,导致 ES Module 形式的 main.js 无法访问。解决方案: 将 const GameEngine 改为 var GameEngine(var 在全局作用域会注册为 window 属性),同时放弃 ES Module 的 import/export 语法,改用全局变量进行模块间通信,所有脚本以普通 script 标签加载。这一改动虽然降低了模块化程度,但彻底消除了浏览器兼容性和加载顺序问题。

问题一: Java/Maven 技术栈与 Web 游戏特性不匹配。初始方案选择了 Java 8 + Maven + JDK HttpServer 的技术栈满足课程评分要求,但该方案存在环境依赖重(需安装 JDK 和 Maven)、启动流程复杂(mvn compile + mvn exec:java)等问题,与零配置即开即用的目标相悖。解决方案: 将技术栈全面重构为 Node.js,利用其内置 http 模块实现零外部依赖的静态文件服务器,启动命令简化为 node server.js。

- 实施过程问题记录与分析

总体而言,本项目成功达成了课程要求的各项指标: 完整的交互界面和功能逻辑、规范的 Git 分支管理、可运行的 CI/CD 流水线、清晰的代码提交记录和全面的文档输出。通过本次实践,小组成员在软件工程协同开发方面的能力得到了全面提升。

不足之处与改进方向: 1) 游戏玩法较为简单,后续可增加障碍物、道具系统和多关卡设计; 2) 缺少前后端数据交互,无法实现在线排行榜等社交功能——可引入 WebSocket 实现多人在线对战; 3) 移动端触摸操作体验可进一步优化,增加虚拟摇杆等控件。

项目亮点: 1) 零外部依赖——仅需 Node.js 即可运行,npm install 可跳过; 2) 代码极简——总计 1538 行,12 个文件,结构清晰易读; 3) 测试完备——27 项引擎测试全部通过,服务器 5 个端点正常响应; 4) AI 约束规则——首创在项目中嵌入 AI 开发约束文档,确保后续任何大模型辅助开发时行为可控; 5) 4 人 4 分支协同——每位成员的 commit 记录和 PR 历史清晰可查,完整展现了多人协同开发的全过程。

主要收获: 1) 深入理解了 Git Feature Branch 工作流的运作机制,掌握了分支创建、合并、冲突解决和 Pull Request 审查的完整流程; 2) 学会了使用 GitHub Actions 搭建持续集成流水线,实现了代码提交后的自动化语法检查; 3) 通过 3D 游戏开发实践了 Three.js 的场景搭建、光照系统、几何体渲染和动画效果等核心技能; 4) 体验了从 Java/Maven 到 Node.js 的技术栈迁移过程,理解了技术选型对项目开发效率和可维护性的影响; 5) 通过编写 27 项自动化测试用例,体会到了单元测试在保障代码质量和防止回归 bug 中的重要价值。

通过本次软件工程实践(二)小组协同开发任务,小组成功完成了一款完整可运行的 3D 贪吃蛇网页游戏——Snake3D。项目从零搭建,经历了需求分析、技术选型、模块分工、分支开发、代码审查、集成测试、技术重构和文档编写的完整软件工程流程。

对项目合作开发的过程中遇到的问题进行记录和分析

[6] WorkBuddy AI 辅助开发平台. https://www.codebuddy.cn/

[5] 武汉理工大学计算机科学与技术学院. 软件工程实践(二)课程安排. 2026.

[4] Node.js HTTP Module. https://nodejs.org/api/http.html

[3] GitHub Actions Documentation. https://docs.github.com/en/actions

[2] Git Feature Branch Workflow. https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/feature-branch-workflow

[1] Three.js Documentation. https://threejs.org/docs/

- 任务总结

- 参考文献

《软件工程实践（二）》成绩评定表

| 专业、班级 |  |  | 小组名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码仓库地址 |  |  |  |  |
| 成员一姓名 |  |  | 学号 |  |
| 成员二姓名 |  |  | 学号 |  |
| 成员三姓名 |  |  | 学号 |  |
| 成员四姓名 |  |  | 学号 |  |
| 评价内容 |  |  | 满分 | 实得分 |
|  |  |  |  | 得分 |
| 实践任务 完成情况 | 软件架构设计 |  | 25 |  |
|  | 软件版本计划与项目管理 |  | 25 |  |
|  | 软件分支管理 |  | 25 |  |
|  | 代码规范与代码评审 |  | 15 |  |
|  | 持续集成与部署 |  | 10 |  |
| 实践任务评分 |  |  | 100 |  |
| 实践报告 总评情况 | 学习态度与考勤 |  | 10 |  |
|  | 报告格式的规范性 |  | 20 |  |
|  | 报告的逻辑结构与语言表达 |  | 25 |  |
|  | 实践内容的正确性与合理性 |  | 40 |  |
|  | 文献引用及标注 |  | 5 |  |
| 实践报告评分 |  |  | 100 |  |
| 最终评定成绩（以优、良、中、及格、不及格评定） |  |  |  |  |

指导教师签字：

年      月      日